PROJE PLANLAMA RAPORU

Developer Portfolio Management System

Yazilim Projelerini Sergileyen Masaustu CV/Portfolyo Uygulamasi

Python & PySide6 | Kullanici & Admin Paneli | Modern Dark UI

Hazirlayan: Yusuf

Tarih: Nisan 2026

Versiyon: 1.0

# 1. Yonetici Ozeti

Bu rapor, yazilim gelistiricilerin kendi projelerini, teknik yetkinliklerini ve kariyer bilgilerini sergileyebilecegi bir Desktop Portfolio Management System uygulamasinin kapsamli proje planlamasini icerir. Uygulama, geleneksel CV'nin otesine gecerek projeleri ekran goruntuleriyle gorsel olarak sunma, teknoloji bazli filtreleme, PDF export ve profesyonel portfolyo paylasimi imkani saglayacaktir.

Sistem iki bagimsiz panel icermektedir: gelistiricinin kendi portfolyosunu yonettigi Kullanici Paneli ve birden fazla kullaniciyi/icerik moderasyonunu yoneten Admin Paneli.

# 2. Proje Kapsami ve Hedefler

## 2.1 Projenin Tanimi

Konsept: 'GitHub profili + CV + portfolyo sitesi' deneyimini tek bir native PySide6 masaustu uygulamasinda birlestirmek. Gelistiriciler projelerini ekran goruntuleriyle sergiler, becerilerini kategorize eder, egitim/deneyim bilgilerini yonetir ve tum bunlari profesyonel bir PDF portfolyo/CV olarak disa aktarabilir.

## 2.2 Hedef Kitle

- Yazilim muhendisligi/bilgisayar muhendisligi ogrencileri (staj ve is basvurusu)

- Junior/mid-level developerlar (kariyer portfolyosu)

- Freelance gelisiriciler (musterilere proje sunumu)

- Mezuniyet/bitirme projelerini sergilemek isteyen ogrenciler

## 2.3 Kullanici Rolleri

| Rol | Erisim | Islevler |
| --- | --- | --- |
| Kullanici (Developer) | Kendi portfolyosu | Profil, proje CRUD, beceri yonetimi, egitim/deneyim, CV export, tema secimi |
| Admin | Tum sistem | Kullanici CRUD, icerik moderasyonu, sistem ayarlari, istatistik, log izleme |

## 2.4 Fonksiyonel Gereksinimler - Kullanici Modulu

- Authentication: Kayit, giris, sifre sifirlama, guvenli oturum yonetimi

- Profil Yonetimi: Ad, unvan (orn: Full Stack Developer), bio, avatar, iletisim, GitHub/LinkedIn/website URL'leri

- Proje CRUD: Baslik, aciklama, kullanilan teknolojiler (tag), durum (tamamlandi/devam ediyor/arsiv), GitHub/demo linkleri, coklu ekran goruntusu, tarihler, proje rolu (solo/takim), one cikan proje isaretleme

- Beceri Yonetimi: Teknoloji/dil/arac ekleme, seviye (beginner-expert), kategori (Frontend/Backend/DevOps/DB/Tool), siralama

- Egitim: Universite, bolum, derece, tarihler, aciklama

- Is Deneyimi: Sirket, pozisyon, tarihler, aciklama, devam ediyor secenegi

- Sertifikalar: Sertifika adi, veren kurum, tarih, dogrulama linki

- Showcase Ekrani: Projelerin kart grid gorunumu, teknoloji/durum filtreleme, arama, grid/list toggle

- PDF Export: Tek sayfa CV modu + cok sayfalik tam portfolyo modu, sablon secimi

- Kisisellestirme: Dark/Light tema, accent renk secimi, layout tercihleri

## 2.5 Fonksiyonel Gereksinimler - Admin Modulu

- Dashboard: Toplam kullanici/proje sayisi, trend grafikleri, son kayitlar, sistem sagligi

- Kullanici Yonetimi: Listeleme, arama, filtreleme, aktif/pasif toggle, rol atama, detay goruntusu

- Icerik Moderasyonu: Tum projeleri inceleme, uygunsuz icerik isaretleme/kaldirma

- Sistem Ayarlari: Maks proje sayisi limiti, dosya boyut siniri, varsayilan tema, bakim modu

- Log ve Denetim: Islem logalari, hata kayitlari, giris gecmisi, filtreleme

- Istatistikler: En populer teknolojiler, kullanici aktivite grafikleri, kayit trendi

# 3. Teknik Mimari

## 3.1 Katmanli Mimari (Layered Architecture)

Proje, sorumluluk ayrimini net yapan katmanli mimari uzerine insa edilmelidir. Presentation katmaninda Qt'nin Signals/Slots mekanizmasiyla dogal olarak uyumlu bir MVC/MVP hybrid pattern uygulanir.

| Katman | Sorumluluk | Ornek Siniflar |
| --- | --- | --- |
| Presentation (View) | UI widget'lari, QSS styling, event handling | LoginView, DashboardView, ProjectCardWidget, AdminPanel |
| Controller | View-Model koordinasyonu, input validation | ProfileController, ProjectController, AdminController |
| Application (Service) | Is kurallari, use case orkestrasyonu | ProjectService, AuthService, ExportService, StatsService |
| Domain (Model) | Entity, value object, enum, exception | Project, Skill, Education, Experience, User |
| Infrastructure | DB erisimi, dosya islemleri, PDF olusturma | SQLiteRepository, ImageStorage, PDFExporter |

## 3.2 Klasor Yapisi

portfolio_manager/

main.py                        # Giris noktasi, DI setup

config.py                      # Konfigürasyon (DB path, tema, limitler)

di_container.py                # Dependency Injection container

presentation/

views/

auth/                  # LoginView, RegisterView

user/                  # Dashboard, Profile, ProjectList,

# ProjectForm, ProjectDetail, Skills,

# Education, ExportView, Settings

admin/                 # AdminDashboard, UserMgmt, ContentMod,

# AdminLogs, AdminSettings

shared/                # Sidebar, ProjectCard, TagWidget,

# ImageGallery, SearchBar, Toast

controllers/               # Auth, Project, Profile, Admin

styles/

theme_engine.py        # Dinamik tema yonetimi

themes/                # dark.qss, light.qss

components/            # button.qss, card.qss, sidebar.qss

resources/                 # icons/, fonts/, defaults/

application/

services/                  # Auth, Project, Profile, Skill,

# Export, Stats servisleri

dto/                       # Data Transfer Object'ler

interfaces/                # ABC tanimlari (IRepository, IExporter)

domain/

models/                    # User, Project, Skill, Education,

# Experience, Certificate

enums/                     # UserRole, SkillLevel, ProjectStatus,

# SkillCategory

exceptions/                # Ozel exception siniflari

infrastructure/

database/

db_manager.py          # Baglanti + migration runner

migrations/            # 001_initial.sql, 002_xxx.sql

repositories/          # User, Project, Skill repo'lari

storage/

image_storage.py       # Gorsel kaydetme/okuma/silme

export/

pdf_exporter.py        # PDF CV/portfolyo cikti

html_exporter.py       # (opsiyonel) HTML cikti

tests/                         # unit/, integration/, ui/

## 3.3 Tasarim Kaliplari

| Pattern | Kullanim | Detay |
| --- | --- | --- |
| Repository | Tum DB erisimi | IProjectRepository ABC -> SQLiteProjectRepo. DB degisirse sadece infra katmani etkilenir |
| Strategy | Export motoru | IExporter -> PDFExporter, HTMLExporter. Yeni format icin yeni strateji yeterli |
| Observer (Signals/Slots) | UI guncelleme | Proje eklenince kart listesi otomatik refresh. Qt native mekanizma |
| Dependency Injection | Service bagimliliklari | Controller'lar service'leri constructor'da alir, somut sinifa bagimli degil |
| Factory | Widget olusturma | ProjectCardFactory: project entity'den standart kart widget'i uretir |
| Decorator | Yetki kontrolu | Admin-only islemleri decorator ile kontrol edin (@require_admin) |

## 3.4 DI (Dependency Injection) Akisi

Uygulama baslarken di_container.py tum bagimliliklari wire eder. Akis: main.py -> DI Container -> Repository'ler -> Service'ler -> Controller'lar -> View'lar -> MainWindow. Her katman sadece bir ust katmanla iletisim kurar, atlama (view'dan dogrudan repository) yasaktir.

# 4. Veritabani Tasarimi

## 4.1 SQLite Tercihi

Desktop portfolyo uygulamasi icin SQLite ideal secimdir: sunucu gerektirmez, Python built-in destek saglar, tek dosya ile calisir ve portfolyo olcegindeki veri icin fazlasiyla yeterli performans sunar. Yedekleme tek dosya kopyalamaktir.

## 4.2 Tablo Semasi

| Tablo | Temel Alanlar | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, password_hash, role, full_name, title, bio, avatar_path, github_url, linkedin_url, website_url, is_active, created_at | Profil + auth |
| projects | id, user_id, title, description, status, role_in_project, github_url, demo_url, start_date, end_date, is_featured, display_order, created_at | Proje kayitlari |
| project_images | id, project_id, image_path, caption, display_order | Coklu ekran goruntusu |
| project_technologies | project_id, skill_id | Proje-beceri M:N iliskisi |
| skills | id, user_id, name, category, level, icon_name, display_order | Beceri/teknoloji listesi |
| education | id, user_id, institution, degree, field, start_date, end_date, description | Egitim gecmisi |
| experience | id, user_id, company, position, start_date, end_date, description, is_current | Is deneyimi |
| certificates | id, user_id, name, issuer, date, url | Sertifikalar |
| app_settings | id, key, value, updated_by, updated_at | Sistem konfig |
| audit_logs | id, user_id, action, entity_type, entity_id, detail, timestamp | Admin log |

## 4.3 Onemli Iliskiler

- users 1:N -> projects, skills, education, experience, certificates

- projects 1:N -> project_images

- projects M:N -> skills (project_technologies ara tablosu ile)

## 4.4 Migration

db_manager.py icerisinde sema versiyonu takip eden basit migration runner olusturun. migrations/ altinda numarali SQL dosyalari (001_initial.sql, 002_add_certificates.sql) sirayla calistirilir. Uygulama her acildiginda eksik migration'lar otomatik uygulanir.

# 5. UI/UX Tasarim Stratejisi

## 5.1 Tasarim Vizyonu

Uygulama, modern bir IDE/developer tool hissi vermeli. VS Code ve JetBrains IDE'lerindeki koyu tonlar, temiz tipografi ve ikonografi ilham kaynagi olabilir. Dribbble'daki portfolyo site tasarimlari referans alinabilir ancak native desktop avantajlari (hizli navigasyon, zengin widget seti, animasyonlar) kullanilmalidir.

## 5.2 QSS Tema Sistemi

Projenin gorsel kalitesini belirleyen en kritik faktor QSS mimarisidir:

- Merkezi Degisken Sistemi: Tum renkleri theme_engine.py'da Python dict olarak tanimlayin. QSS'te {{bg_primary}} gibi placeholder kullanin, runtime'da replace edin

- Komponent Bazli QSS: Her widget tipi (button, card, sidebar, input, table) icin ayri QSS parcasi, birlestirilir

- Dark/Light + Accent Renk: Kullaniciya tema + accent renk (mavi, mor, yesil vb.) secenegi sunun

- State'ler: Tum interaktif elemanlarda hover, pressed, focus, disabled durumlari tanimli olmali

- Border Radius: Modern gorunum icin 8-12px yuvarlak koseler

- Catppuccin Mocha: Varsayilan dark tema olarak Catppuccin Mocha paleti onerilir (daha once VoiceClarityPro'da basariyla kullanildi)

## 5.3 Gorsel Kalite Araclari

| Arac | Amac | Detay |
| --- | --- | --- |
| QtAwesome | Ikon seti | FontAwesome ikonlari PySide6'da. Vektorel, her boyutta net |
| QPropertyAnimation | Animasyon | Sidebar acilma, kart gecisi, sayfa degisimi efektleri |
| QGraphicsDropShadowEffect | Golge | Kart ve panel widget'larina derinlik efekti |
| QFlowLayout (custom) | Kart dizilimi | Pencere boyutuna gore kart grid'i yeniden dizer |
| QPixmap + QLabel | Gorsel onizleme | Proje screenshot thumbnail ve galeri gorunumu |
| QSplitter | Panel boyutlama | Sidebar-icerik arasi esnek boyutlandirma |
| QScrollArea | Kaydirma | Uzun icerikli ekranlar icin smooth scroll |

## 5.4 Ekran Haritasi - Kullanici

| Ekran | Icerik | Oncelik |
| --- | --- | --- |
| Login / Register | Giris/kayit formu, marka kimligi, logo | P0 |
| Dashboard | Hosgeldin, portfoy ozeti kartlari (toplam proje, beceri, son eklenen), hizli erisim | P0 |
| Profil Duzenleme | Kisisel bilgi formu, avatar yukleme, sosyal linkler, bio | P0 |
| Proje Listesi (Showcase) | Kart grid, teknoloji/durum filtre, arama, grid/list toggle | P0 |
| Proje Ekleme/Duzenleme | Form: baslik, aciklama, teknoloji tag secimi, screenshot upload, linkler | P0 |
| Proje Detay | Tam gorunum: gorsel galeri, teknoloji badge, linkler, aciklama | P1 |
| Beceri Yonetimi | Ekleme, seviye secimi, kategori gruplama, siralama | P1 |
| Egitim & Deneyim | Kayit formu, timeline gorunumu | P1 |
| CV/PDF Export | Sablon secimi, onizleme, PDF olusturma | P2 |
| Ayarlar | Tema, accent renk, genel tercihler | P2 |

## 5.5 Ekran Haritasi - Admin

| Ekran | Icerik | Oncelik |
| --- | --- | --- |
| Admin Dashboard | Istatistik kartlari, trend grafik, son islemler | P0 |
| Kullanici Yonetimi | Tablo: arama, filtre, aktif/pasif, rol degistirme | P0 |
| Icerik Moderasyonu | Proje listeleme, inceleme, raporlanan icerikler | P1 |
| Log Goruntuleyici | Islem log tablosu, tarih/tur filtre, detay dialog | P1 |
| Sistem Ayarlari | Proje limiti, dosya boyut siniri, bakim modu | P2 |

## 5.6 Kritik UI Detaylari

- Proje karti: screenshot thumbnail + baslik + teknoloji tag'leri + durum badge + featured yildizi

- Screenshot yukleme: drag-and-drop destekli (QMimeData), coklu secim, siralama

- Teknoloji secimi: auto-complete destekli tag input widget (mevcut becerilerden secer)

- Tum formlarda real-time validation (yanlis giriste kirmizi border + hata mesaji)

- Uzun islemler (PDF export, gorsel resize) icin QThread + progress indicator

- Toast/snackbar bildirim sistemi (basarili kayit, hata, uyari)

- Admin tablosunda sortable headers, pagination, toplu islem (bulk action)

- setMinimumSize(1024, 700) ile minimum pencere boyutu

- Gorsel galeri icin lightbox tarzinda tam ekran overlay

- Sidebar'da aktif sayfa vurgusu (highlight) ve smooth gecis animasyonu

# 6. Gorsel ve Dosya Yonetimi

Proje ekran goruntuleri ve profil fotografi icin yerel dosya sistemi kullanilmalidir. Gorseller veritabaninda BLOB olarak degil, dosya yolunu referans alarak saklanir.

- Dizin: data/images/projects/{project_id}/ ve data/images/avatars/

- Limit: Gorsel basi max 5MB, yukleme sirasinda otomatik resize (max 1920px genislik)

- Format: PNG ve JPEG kabul, WebP opsiyonel

- Thumbnail: Kart gorunumu icin 300x200px otomatik thumbnail olusturma (Pillow)

- Temizlik: Proje silindiginde iliskili gorseller dosya sisteminden de silinmeli

# 7. Export ve Paylasim

## 7.1 PDF Export Modlari

- Tek Sayfa CV: Klasik CV formati. Kisisel bilgiler, ozet, beceriler (gorsel bar/chart), secili projeler (kisa aciklama), egitim, deneyim

- Tam Portfolyo: Cok sayfalik. Her proje icin ayri sayfa: ekran goruntuleri, detayli aciklama, tum teknolojiler, linkler

## 7.2 Strategy Pattern ile Export

IExporter abstract class -> PDFExporter, HTMLExporter concrete siniflar. ExportService, kullanici secimini alarak ilgili stratejiyi calistirir. Ileride Markdown veya DOCX export icin yeni strateji sinifi yeterli. ReportLab ile profesyonel PDF ciktisi elde edilebilir.

# 8. Gelistirme Metodolojisi

## 8.1 Kanban + Iteratif Gelistirme

Bireysel gelistirme icin Kanban tabanli iteratif yaklasim. GitHub Projects uzerinde Backlog | To Do | In Progress (WIP: 2) | Review | Done kolonlari.

## 8.2 Iterasyon Plani

| Iterasyon | Sure | Kapsam | Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1: Iskelet | 2 hafta | Proje yapisi, DI container, DB + migration, Auth, temel QSS | Calisan login/register |
| IT-2: Profil | 2 hafta | Profil formu, avatar upload, sosyal linkler, dashboard iskelet | Profil duzenleme akisi |
| IT-3: Projeler | 3 hafta | Proje CRUD, screenshot upload, tag sistemi, ProjectCard widget | Proje ekleme/listeleme |
| IT-4: Showcase | 2 hafta | Grid gorunum, filtreleme, arama, proje detay, gorsel galeri | Tam showcase ekrani |
| IT-5: Beceri+CV | 2 hafta | Beceri yonetimi, egitim/deneyim, sertifika, PDF export | CV ve portfolyo PDF |
| IT-6: Admin | 2-3 hafta | Admin dashboard, kullanici mgmt, log, moderasyon, istatistik | Calisir admin paneli |
| IT-7: Polish | 2 hafta | Dark/Light tema, animasyonlar, bug fix, performans, paketleme | Release candidate |

## 8.3 Git Stratejisi

main (stabil) -> develop (aktif gelistirme) -> feature/{isim} (her ozellik icin). Feature tamamlaninca develop'a merge, iterasyon sonunda develop'tan main'e merge.

# 9. Guvenlik

- Sifreleri bcrypt veya argon2 ile hashleyin, plain-text saklamayin

- Tum DB sorgularinda parametreli sorgular (SQL Injection onlemi)

- Input validation: tum kullanici girislerinde (path traversal, XSS onlemi)

- Rol kontrolu: admin islemleri decorator pattern ile her islemde dogrulanmali

- Dosya yukleme: MIME type kontrolu + boyut sinirlamasi

- Hassas bilgiler (varsa API key) icin keyring kutuphanesi

- SQLite sifrelemesi icin sqlcipher degerlendirin

# 10. Test Stratejisi

| Tur | Arac | Kapsam | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | pytest | Service, model validation, export mantigi | %80 coverage (kritik is mantigi) |
| Integration | pytest + in-memory SQLite | Repository + Service entegrasyonu, CRUD | Tum CRUD akislari |
| UI | pytest-qt | Widget render, form submit, navigasyon | Temel kullanici akislari |
| Manuel | Checklist | Gorsel kontrol, edge case, tema tutarliligi | Her iterasyon sonunda |

# 11. Performans

- Gorsel galeri icin lazy loading (gorunur olana kadar yukleme)

- Buyuk proje listesinde QAbstractListModel + virtual scrolling

- Thumbnail olusturma ve PDF export: QThread ile arka plan

- Gorsel cache mekanizmasi (ayni QPixmap tekrar diskten okunmaz)

- Uygulama baslatma: lazy import + splash screen

# 12. Teknoloji Stack

| Kategori | Teknoloji | Not |
| --- | --- | --- |
| Dil | Python 3.11+ | Type hints aktif kullanim |
| UI | PySide6 (Qt6) | LGPL lisansi, ticari kullanima uygun |
| Veritabani | SQLite | Built-in sqlite3 modulu |
| ORM (opsiyonel) | Peewee veya SQLAlchemy | Repository pattern ile sarmalanir |
| PDF Export | ReportLab | Profesyonel CV/portfolyo ciktisi |
| Gorsel Isleme | Pillow (PIL) | Resize, thumbnail, format donusumu |
| Ikonlar | QtAwesome | FontAwesome vektorel ikon seti |
| Tema | QSS + Catppuccin Mocha | Dark/Light + accent renk destegi |
| Hash | bcrypt | Guvenli sifre hashleme |
| Test | pytest + pytest-qt | Unit, integration, UI test |
| VCS | Git + GitHub | Feature branch workflow |
| Paketleme | PyInstaller | Standalone .exe olusturma |

# 13. Kritik Uyarilar

### Yapilmasi Gerekenler

- Kodlamadan once tum entity ve ER diyagramini cizip dogrulayin

- Ilk kod: DB katmani + migration sistemi

- QSS temalarini merkezi dosyalarda tutun, widget icinde hardcode renk kullanmayin

- Her service sinifi ABC interface'e bagimli, somut sinifa degil

- ProjectCard widget'ini basindan reusable olarak tasarlayin

- Gorsel upload islevini erken test edin (dosya izinleri, path sorunlari)

- README.md ve kurulum klavuzunu basindan gelistirin

### Kacinilmasi Gerekenler

- View siniflarinda dogrudan SQL sorgusu (katman ihlali - en yaygin hata)

- Calisan kodu buyuk capli refactor etmek. Kucuk, incremental degisiklikler yapin

- Gorselleri DB'de BLOB olarak saklamak (performans ve yedekleme sorunu)

- Tek god class ile tum isleri yonetmek. Sorumluluk ayirimina dikkat

- Test yazmadan feature eklemeye devam etmek

- Exception handling olmadan dosya/DB islemleri yapmak

# 14. Sonuc

Bu rapor, Developer Portfolio Management System'in basarili gelistirilmesi icin gereken tum teknik ve yonetimsel kararlari kapsar. Katmanli mimari, SOLID prensipleri, QSS tema sistemi ve iteratif metodoloji ile profesyonel bir uygulama olusturulabilir.

Onerilen baslangic sirasi: (1) Proje iskeleti + DI container, (2) DB semasi + migration, (3) Auth + login ekrani, (4) Profil yonetimi, (5) Proje CRUD + kart widget. Her adimda calisan yazilim hedeflenmelidir.

Bu rapor, proje surecinde yasayan bir dokuman olarak guncellenmeli ve her iterasyon sonunda gozden gecirilmelidir.